| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND |  |  | # Đồng Tháp, ngày tháng 12 năm 2020 |  |  |

NGHỊ QUYẾT

Về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844

(đoạn Tràm Chim - Trường Xuân)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 (đoạn Tràm Chim - Trường Xuân); Báo cáo thẩm tra số 367/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 (đoạn Tràm Chim - Trường Xuân), với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên dự án: Dự án Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 (đoạn Tràm Chim - Trường Xuân).

2. Mục tiêu đầu tư: Khai thác đồng bộ, có hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông sẵn có trên tuyến. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông khu vực, phục vụ nhu cầu vận chuyển, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đảm bảo an ninh quốc phòng cho tỉnh Đồng Tháp và khu vực Đồng Tháp Mười.

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, mở rộng 11 cầu đạt tải trọng HL93, khổ cầu rộng 10m, gồm các cầu: Kênh Phèn, Kênh Phèn 3, Kênh Ông Sáu, Kênh Sắt, Bà Mụ, Kênh Phèn 2, Kênh 15, Kênh 14, Kênh Giữa, Kênh 13 và An Tiến. Xây dựng mới cầu Kênh Tứ tải trọng HL93, khổ cầu rộng 10m, khẩu độ khoang thông thuyền lớn hơn 30m, chiều cao tĩnh không 7m; đường vào cầu thiết kế cấp III - đồng bằng, chiều dài mỗi bên khoảng 150m, tải trọng trục đơn tính toán 10 tấn. Hệ thống an toàn giao thông.

4. Nhóm dự án: Nhóm B.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 341,61 tỷ đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách địa phương do cấp Tỉnh quản lý và phân bổ (dự kiến vốn xổ số kiến thiết) giai đoạn 2021-2025 khoảng 341,61 tỷ đồng.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Tam Nông và huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024.

9. Tiến độ thực hiện dự án:

Năm 2021: Công tác chuẩn bị đầu tư và phấn đấu thực hiện 50% công tác giải phóng mặt bằng.

Năm 2022: Thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng và 30% khối lượng thi công xây dựng.

Năm 2023: Thực hiện hoàn thành công trình.

Năm 2024: Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án.

10. Các nội dung khác:

a) Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân Tỉnh.

b) Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân Tỉnh.

c) Chủ đầu tư: Ban QLDAĐTXDCTGT.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT/TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh; - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; - Các Sở KHĐT, XD,TC; - Ban QLDAĐTXDCTGT; - HĐND, UBND huyện: Tam Nông, Tháp Mười; - Lưu: VT, KT-NS. | CHỦ TỊCH Phan Văn Thắng |
| --- | --- |